中国科学院生态环境研究中心

园区绿化工程

招标文件

中国科学院生态环境研究中心

二○一三年五月

- 投 标 须 知

| 序号 | 项目名称 | 内 容 及 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 中国科学院生态环境研究中心园区绿化工程 |
| 2 | 建设地点 | 海淀区双清路18号 |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 4 | 招标范围 | 绿化苗木栽植及养护 |
| 5 | 承包方式 | 包工包料包成活 |
| 6 | 工期要求 | 2013年春季栽种，养护至 2015年10月20日验收 |
| 7 | 工程质量要求 | 苗木成活率100％ |
| 8 | 投标人资质等级 | 详见投标须知 |
| 9 | 投标文件份数 | 正本一份，副本一份。 |
| 10 | 投标有效期 | 15日历天(从投标截止之日算起) |
| 11 | 领取招标文件及图纸 | 地点: 中国科学院生态环境研究中心生态科研楼702室 时间：2013年5月3日9时------ 5月7日16时 |
| 12 | 现场踏勘 时间安排 | 集体踏勘时间：2013年5月9日14时 集合地点：海淀区双清路18号工作区西门集合 |
| 13 | 答疑时间安排 | 答疑时间：2013年5月15日 下午14时 地点：生态科研楼508会议室 |
| 14 | 投标文件递交 | 截止时间：2013年5月21日16:00前 地点: 中国科学院生态环境研究中心生态科研楼702室 |
| 15 | 施工方案等介绍 | 投标人用PPT的形式，向评标小组做15分钟施工方案等介绍 |
| 16 | 联系人 | 刘辉 |
| 17 | 联系方式 | 010-62849181 010-62921887 |

- 第一章　 投标须知

- 一、总　则

1、工程说明

1.1 工程概况

1.1.1 施工地点

海淀区双清路18号园区内。

1.1.2 水文地质

水质一级丰富，地质良好。

1.2 工程建设技术规范和要求

本工程按现行国家及本行业有关施工技术规范、标准规程及质量检验评定标准等组织施工与验收。

2、招标范围及要求

2.1招标范围：详见绿化平面图及工程量清单。

2.2招标内容：招标内容包括：树木采购与种植、肥料采购与施肥、农药采购与打药、修剪、浇水（水免费）、养护直到过二个冬季成活；部分换填土（在适种性调研基础上，适种不换填，不适种则换填）。

2.3工期要求：2013年春季全部完成，养护至2015年10月20日。

2.4 质量要求：

2.4.1 绿化苗木品种、规格，详见附件《工程量清单》。

2.4.2苗木的“二证一签”（林木种苗合格证、检疫证，林木种苗标签）必须齐全。

2.4.3苗木和种子应品种优良、纯正、无病虫害、苗木要求根系发达、生长健壮，规格、数量必须符合招标文件要求，种植位置必须符合招标方认定的设计文件。

2.4.4 肥料及施肥

本工程中所使用的肥料中，有机肥沤制要求中标人完成沤制后，现场丈量，化肥要求在资料中提供采购发票；所有施肥中间过程要求招标人代表现场签字认定。

2.4.5 绿化质量

2.4.5.1苗木成活率及施工：绿化苗木当年成活率90%以上；经过第一个冬季，补植成活率达到100%（补植苗木规格与同批成活苗木相一致）；经过第二个冬季，补植成活率达到100%（补植苗木规格与同批成活苗木相一致）。要达到《城市绿化工程施工及验收规范（CJJ/T82-99）》的要求，观花植物的开花率在95%以上，观果植物的结果率在95%以上，树冠形状达到设计要求。工程质量如达不到要求，施工单位除按本招标文件约定无偿返工至工程合格外，并追究违约责任。

2.4.5.2苗木养护：执行第五章《养护要求》。

2.5 验收

2.5.1苗木入场验收：苗木进场前必须“二证一签”齐全，规格质量达标，否则不允许使用。

2.5.2绿化实际完成工程量核定：2013年7月底前。

2.5.3中间及最终验收

2.5.3.1  2013年9月进行第一次中间验收，要求苗木成活率在90%以上。

2.5.3.2  2014年9月进行第二次中间验收，要求苗木成活率90%以上，花卉覆盖率90%以上。

2.5.3.3  2015年9月进行第三次中间验收，要求苗木成活率95%,花卉覆盖率90%以上。

2.5.3.4  2015年10月20日最终验收，要求达标。

2.5.4 验收处理：中间验收不合格，要求中标人补栽未达标部分2倍数量的苗木，多余苗木栽植到招标方指定的地点。最终验收不合格，要求中标人继续补栽，直至达到质量要求。

3、合格的投标人

3.1 参加投标的施工单位必须具备独立法人资格。

3.2 本工程不允许采用联合体投标方式。

投标文件需提供：企业资质证书、营业执照副本（必须经过年检）、组织机构代码证、安全生产许可证、税务登记证、法人授权委托书及委托代理人的有效身份证、近三年财务审计报告、项目经理证等相关证书以备查（装订在投标文件中）。

4、投标费用

投标人在编制投标文件与递交投标文件期间所发生的一切费用，不论投标结果如何，均由投标人自行承担。

5、踏勘现场

5.1 投标人对工程现场按前附表规定方式进行踏勘，以便获取自己需要的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。

5.2 招标人向投标人提供的有关现场资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，投标人由此而做出的推论、理解和结论招标人概不负责。

5.3 招标人允许投标人以踏勘为目的进入工程现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人因踏勘现场而发生的人身伤亡、财产损失等费用招标人概不承担。

5.4 如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将予以支持，但费用由投标人自理。

- 二、招标文件

6、招标文件的组成

招标文件除以下内容外，招标人在招标期间发生的答疑纪要和其他补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。招标文件包括下列内容:

投标人须知前附表

第一章  投标人须知

第二章  技术规范

第三章  投标文件格式

第四章  合同协议书格式

第五章  养护要求

6.1 投标人购取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后一日内向招标人提出，否则，由此引起的投标损失自负。投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等。

6.2 投标文件没有按照招标文件要求提交资料或者没有对招标文件做出实质性响应的，其投标将被拒绝。

7、招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑问，应在踏勘现场和答疑会上提出。招标人将以书面形式予以答复，该部分答复与招标文件具有同等法律效力。

8、招标文件的修改

8.1 招标文件的修改将以书面形式或电子邮件形式发送给所有投标人。

8.2 若招标文件、修改补充通知、答疑文件内容相互矛盾时，以最后发出的通知或修改文件为准。

8.3 招标文件的答疑文件和招标文件修改、补充通知在投标截止时间至少二天前以书面形式或电子邮件形式发给所有投标人。为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究。

- 三、投标文件

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人与招标人之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。

9.2 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

10、投标文件的组成

投标文件由商务标（包括信誉标）、技术标两部分组成（必须盖章、签字）。

10.1 商务标主要包括下列内容:

10.1.1 法定代表人资格证明书及法定代表人的身份证扫描件或复印件。

10.1.2 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证扫描件或复印件。

10.1.3 投标函

10.1.4 投标承诺书。

10.1.5 企业资质证书、营业执照副本、组织机构代码证、安全生产许可证、税务登记证、项目经理证等相关证书扫描件或复印件(加盖单位公章)。

10.1.6 投标报价书。

10.1.7 对本工程投标的优惠条件。

10.1.8 招标文件规定的商务条款。

10.1.9 招标文件要求提交的其它资料。

10.2 技术标主要包括下列内容:

10.2.1 施工方案。包括:施工总体部署、施工方案;管理机构设置及质量保证体系，主要施工方法、拟投入施工机械、劳动力安排、安全文明施工措施、环保措施、降低成本措施、网络进度计划等。

10.3 有关企业信誉材料主要包括:

10.3.1 企业近三年所完类似工程获奖情况（以获奖证书和备案资料复印件为准）。

10.3.2 企业近三年以来己完成类似工程情况（以备案资料复印件为准）。

10.3.3 重合同、守信誉情况。

10.3.4 在建工程项目履约情况。

10.3.5 资金能力，经具有相应资质的会计事务所审计认可的近三年年度财务报表。

10.4 信誉材料与商务标装订成一册，技术标装订成一册。

11、投标有效期

投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，所有投标文件均保持有效。

12、各投标人需将图纸妥善保管，不得丢失，不得转交他人。

12、投标答疑安排

13.1 投标人应按照时间要求参加招标人组织的踏勘现场和答凝会。

13.2 投标答疑的目的是澄清、解答投标人在查阅招标文件后和现场踏勘中可能提出的问题。

13.3 招标人在前附表规定的时间和地点做出书面解答，答疑纪要的有效性规定按照本须知规定执行。

13.4 投标人未提出疑问的，不作为否定投标人资格的条件。

14、投标文件的份数和签署

14.1 投标文件一式两份，其中正本一份，副本一份。

14.2 投标文件的正本和副本均须以A4纸装订成册（不允许活页装订），打印或使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。

14.3 投标文件封面、投标函均应加盖投标单位公章，并经法定代表人或其委托代理人亲笔签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的，在投标文件中必须同时提交法定代表人授权委托书。

14.4 除投标人对错误处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应加盖投标人的校对章或由投标文件签字人签字或盖章。

14.5 当投标文件正本与副本出现不一致时，招标人均以投标文件正本为准。

15、投标报价

在商务报价时，投标人应认真填写工程量清单中所列的各工程细目的单价、合价和总额价。投标人没有填入单价、合价或总额价的工程细目，招标人视为该细目的价款已包括在工程量清单其他细目的单价或总额价中。投标人在工程量清单中多报的细目或单价、合价或总额价招标人将不予接受，严重者将视为重大偏差，其投标将被拒绝。

16、结算时调整工程价款及工期的范围

16.1 投标人的报价为在工程项目建设期和保修期内，完成招标文件（招标图纸）规定的工作内容的各项费用。

16.2 本工程在实施过程中，招标人有权对项目实体进行变更、调整。

16.3 发生下列情况投标人与招标人按下列方式结算。

在施工过程中发生的设计变更（涉及增减工程量，工程标准等），由投标人按变更后的实际完成工程量以工程量清单单价进行计算，经招标人审核后进行结算。

17、工程价款

工程价款＝合同清单单价×实际完成工程量

- 四、工程价款的支付

18、工程价款支付方式

18.1  自合同签订之日起10日内，支付合同总价款的30％。

18.2  2013年7月按绿化实际核定工程量支付绿化养护费用40%;

18.3  2014年9月第二次中间验收合格后，支付核定绿化种植养护工程款的20%;

18.4  2015年10月20日，最终验收合格后办理竣工结算，全部付清。

- 五、投标文件的递交

19、投标文件的密封和标记

19.1 投标文件应装订成册，商务报价标单独封装，企业资质及业绩部分装订在技术标书之中。不允许用活页夹形式投递，正本和副本应分别密封，并在密封袋正面右上角加盖“正本”或“副本”公章。

19.2 封面应写明招标人名称、招标人地址、工程名称、投标人的名称（加盖单位公章)。

19.3 投标文件袋的封口处应粘贴密封条，并加盖单位公章或“密封”章。

19.4 投标文件未按本投标须知规定加写标记和密封的，责令其纠正，否则其投标文件将被拒收。

19.5 投标文件必须由专人按招标文件规定的时间、地点送交，以电报、电话、传真形式的投标概不接受。

20、投标截止日期

20.1 投标人应按前附表的规定将投标文件送达给招标人。

20.2 投标截止期满后，如收到的有效投标文件少于3个的，招标人将重新组织招标。

21、迟交投标文件的处理

投标人未按规定的时间和地点送交投标文件，招标人有权拒收。

22、投标文件和补充修改与撤回

22.1 投标人在递交投标文件以后，在投标截止时间之前，可以书面形式向招标人提出补充修改或撤回已提交的投标文件。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

22.2 在投标截止时间以后，投标人不得提出补充修改投标文件的要求。

22.3 在投标有效期内，投标人不得撤回其投标文件。

- 六、开   标

23、开标

23.1 招标人将按本招标文件规定的截止时间和地点，对所有收到的投标文件进行开标。

23.2 开标时，由纪委代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标人当众拆封，对投标文件的签署及投标担保的提交情况等进行核查。未按投标人须知规定进行密封和标记的投标文件将不予开标；开标后，招标人发现投标人未按照招标文件的要求签字并加盖公章，或者未在投标书上填写费率报价，招标人将当场宣布为废标。对已要求撤回的投标文件，不予开标。在投标截止时间之后收到的投标文件，将不予开标，原封退还给投标人。

23.4 开标由招标人主持，邀请中心有关人员参加，纪委代表进行监督。

23.5 只对符合要求的投标文件开标，并由招标人宣读项目名称、投标人名称、投标价、以及招标人认为必要的其他内容。招标人将对开标过程进行记录，以存档备查。

24、无效投标文件的确认

24.1 投标文件出现下列情形之一时，其投标无效，不再进入评审阶段。

24.1.1 投标文件逾期送达的;

24.1.2 投标文件未装订成册或以活页夹的形式装订的；

24.1.3投标文件字迹不清，难以辨认的；

24.1.4 投标报价书和投标函无法定代表人印章(或签字)、单位公章的；

24.1.5投标书不响应招标书的。

- 七、评   标

25、评标小组的组成

评标小组由招标人依法组成，成员人数为七人以上单数。

26、评标程序

26.1 采用两次淘汰制评审方式，即先进行技术标和业绩评审，技术标和业绩评审合格后再进入商务标评审。

26.2 技术标和业绩评审：由评标小组先对投标文件中的灌溉及绿化种植规划设计、换填土及施肥养护管理、施工组织设计、招标文件响应程度以及业绩进行评审，获得通过后进入商务标的评审。

26.3 商务标评审：在技术标评审后，招标人以此作为商务标评审的基础，技术标评审中被淘汰的单位不再具有商务报价资格。

27、评标过程的保密

27.1 公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况均不应向投标人或与该过程无关的其他人泄露。

27.2 在投标文件的评审与比较、中标候选人的推荐以及授予合同的整个过程中，投标人试图向招标人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。如果投标人通过其他方式对招标、评标活动施加影响，将会导致取消其投标资格。

28、投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容做出必要的澄清或者说明。有关澄清、说明与答复，投标人应以书面形式进行。对投标报价和实质性的内容不得更改。

29、错误的修正

评标小组将确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下:当大写与小写表示的金额不一致时，应以大写金额为准。

30、投标文件的评审

30.1 评标小组对实质上响应招标文件要求的投标文件进行评审和比较。

30.2 投标人用PPT的形式，向评标小组做15分钟施工方案等介绍。

31、评标原则

31.1 参照《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，结合生态环境研究中心关于招标议标的相关规定，遵循公开、公正、公平原则，坚持科学合理，竞争优选原则和质量好、信誉高、价格合理、工期保证、施工组织设计先进可行的原则。

31.2 评标小组首先对法人授权委托、资质资格证书等情况进行初审，对所有投标书进行符合性审查，对逾期送达、未送达指定地点的或未按招标文件要求密封的投标文件，招标人将不予接受。对于不符合招标文件要求的投标文件按废标处理。对审查通过的投标书，再依据评标办法进行评审，按得分高低排序，由招标人确定中标单位。

32、符合性审查

投标文件符合性审查内容：(提供复印件，要求装入投标书中)

32.1 企业法人营业执照副本；

32.2 符合本招标文件要求的有效资质证明;

32.3 法定代表人证明书和授权委托代理人证明书；

32.4 投标文件须按投标须知规定加盖投标人公章;

32.5 投标文件须以A4纸印制，并装订牢固、成册(不允许采用活页夹装)；

32.6 投标报价应清晰易于辨认。

以上审查内容，其中一条不满足要求，视为无效标书，不再进入以后阶段的评审。

33. 评分办法

33.1技术标书评审：评标小组根据工程实际情况对各投标单位的技术标书部分进行审查评议。

| 技术标40分 | 评 审 项 目 | 分 数 | 评 分 办 法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 优秀项目经理 | 4 | 项目经理三年度中获得过地市级及以上绿化工程优秀项目经理表彰奖励的每项得2分。 |
|  | 企业业绩 | 6 | 三个年度完成的同类工程竣工验收合格的每项加1分。（出具合同验收报告） |
|  | 市场行为 | 2 | 施工企业上两年度无违法行为，得2分。投标人应出具注册地地市级及以上建设行政主管部门的无处分相关证明，否则不得分。 |
|  | 工期 | 6 | 满足招标工期要求的得2分；工期安排合理得2分；工序衔接合理得2分 |
|  | 质量保障安排 | 2 | 质量目标符合招标要求的，得2分；不足之处由评委根据标书情况酌情扣分。 |
|  | 安全生产文明施工 | 2 | 有保证现场安全生产文明施工的得力措施，得2分。 |
|  | 施工方案 | 18 | 施工组织安排合理、可行4分；苗木及主要材料来源真实可靠4分；苗木进场计划周全2分，机械设备满足工程需要得2分；劳动力组织均衡得2分；养护措施切合实际4分；不足之处由评委根据标书情况酌情扣分。 |

33.2 商务标评定：

评标基准价：分标段计算各有效标书最终报价中去掉最高和最低价后的算术平均值（以下称报价均值）。若有效标书少于五家，则不去掉最高和最低价。所得到的算数平均值乘以系数0.95做为评标基准价。

| 序号 | 评审项目 |  | 分值 | 评分办法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商 务 标 60 分 | 报价 | 53分 | 最终报价比评标基准价每增加1％扣1分，每减少1％扣0.2分（不足1％不计）。 |
| 2 |  | 财务状况 | 7分 | - 近三年的财务状况（资产负债率、盈利能力）2分； - 近三年审计部门出具的无保留意见审计报表2分； - 响应招标文件要求的付款方式3分； |
| 3 | 合计 |  | 60分 |  |

33.3 确定中标候选人：根据商务投标报价评审得出的排序。

33.4 确定中标人：招标人应选择排序第一的投标人中标。当两家投标人报价相同，且排序并列第一时，招标人可任选其一做为中标单位。

当排名第一的投标人放弃中标时，排名次之的投标人递补。

33.5 各投标单位的最终报价，已涵盖了完成给定工程量的全部费用。如果报价中未列出，除招标文件另有约定外，招标人将认为投标人不收取这方面费用，或在其它费用项目上已综合计算。

- 八、合同的授予

34、合同授予标准

本工程的施工合同将授予按评标办法规定所确定的中标人。

35、招标人在发出中标通知书前任何时候均有权依据评标小组的评标报告接受或拒绝任何投标。

35.1 中标单位必须与招标人就合同签订价款及合同其他约定条款和内容进行逐项逐条洽谈、协商。取得一致后，方可发出正式中标通知书，并签订施工合同。

35.2 中标单位与投标人就招标文件、投标文件的实质性内容进行洽谈、协商后仍达不到一致，无法与中标单位签订施工合同并放弃中标时，招标人将依据评标报告在预中标候选人中依次确定中标人。因中标单位的原因导致无法签订合同而给招标人造成的损失，由中标单位赔偿，并不予退还投标保证金。

36、中标通知书

36.1 在投标有效期内，招标人将向中标人发出中标通知书。

36.2 招标结果招标人将以书面形式通知所有投标人。

36.3 中标通知书将是施工合同的组成部分。

37、合同协议书的签订

37.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起5日之内，按照招标文件和中标人的投标文件签订《园区绿化工程施工合同》。

37.2 中标人如果不按规定与招标人签订合同，招标人将按照规定废除授标，给招标人造成损失时，应承担相应法律责任。

37.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

- 第二章   技术规范

- 一、工程建设条件

1、现场自然条件

详见前面工程概况所述，土壤适宜性指标由投标人自行分析。

2、工程建设要求

3、基本要求

3.1本工程项目管理目标：

3.1.1 施工质量：见质量要求。

3.1.2 施工工期：见工期要求。

3.1.3 施工现场应做好安全生产及文明施工工作。

3.2 承包人必须按照本项目的施工图纸及国家现行有关施工验收规范、质量检验评定标准组织施工。

3.3 突出抓好施工过程中的“三控制”，加强全过程质量、安全、环保、文明施工管理。

3.4 各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行检查，并形成记录。未经建设单位技术负责人检查认可，不得进入下一道工序施工。

3.5 承包人必须编好切实可行的施工进度计划，以保证施工连续均衡、有节奏地进行，合理地使用人力、机械和财力，确保工程按期完成。

3.6 承包人应建立和健全安全生产保障体系和安全生产责任制，认真执行《建筑施工安全检查标准（JGJ59-99）》，提高安全生产工作和文明施工的管理水平，施工现场不但应该做到安全生产不发生事故，同时还应做到文明施工、整体有序，尽量减少施工噪音和对周围环境的污染。

- 二、执行的技术规范

4、本工程在施工过程中必须严格执行国家的现行有关专业工程施工质量验收规范及验收统一标准。本工程在绿化养护管理中必须严格执行《城市园林绿化养护管理标准》及本招标文件第五章规定的养护要求。

- 第三章   投标文件格式

- 一、工程投标书

（封面）

工 程  名 称：

投标文件内容：    商务（技术）投标文件

投标人（单位）：                     （盖章）

法定代表人或

委 托 代理人：                      （签字）

日        期：

- 二、投   标   函

致：（招标人名称）

根据已收到贵方的招标的          工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范和工程量说明及其他有关文件后，我方拟对以下标段进行投标（报价含税）：

愿以总承包价款________元人民币按上述图纸、工程量清单、合同条款、技术规范和招标文件的条件要求承包该工程的施工、竣工并修补其任何缺陷。

我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。

我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

一旦我方中标，我方保证在合同专用条款中规定的开工日期开始施工，并在合同专用条款中规定的预计竣工日期完成和交付全部工程，即在   年    月   日开工，     年   月   日竣工，共计    日历天内竣工并移交全部，工程质量        。

我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将接受此约束。

除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方合同的附件之一。

我方接受招标文件的所有条款,并自愿接受其约束。

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

单位地址：

日    期：      年   月   日

- 三、法定代表人资格证明书

＿＿＿＿＿同志，在我单位任＿＿＿＿＿＿＿职务，系我单位法定代表人。

特此证明

单位全称（盖章）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

法定代表人（签字）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日期：           年   月   日

附：法人单位地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

法定代表人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

附法定代表人身份证复印件

- 四、法定代表人授权委托书

＿＿＿＿＿＿＿＿：

兹授权我单位＿＿＿＿＿同志，＿＿＿＿＿＿职务，为我方参加 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程招标投标工作的委托代理人。其授权范围为本工程招标投标及合同签订事宜，在权限范围内与你方洽谈有关招标投标文件及合同事宜，并承担责任。

附：委托代理人性别：＿＿＿＿＿年龄：＿＿＿＿＿

身份证号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

有效期限：＿＿＿年＿月＿日至    年   月  日

授权单位（盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（签字）

委托代理人：                            （签字）

年   月   日

附：委托代理人身份证复印件

- 五、施工组织设计

1、施工组织设计是施工企业在工程项目开工之前针对施工工程的特点和要求，结合本企业的施工技术水平和条件，对全部施工活动在人力、物力、机械、时间和空间、技术和组织上作出全面而经济合理安排的经济技术文件。而做为标前施工组设计，其作用是为编制投标书和进行签约谈判提供依据，它是显示企业竞争以实现中标的重要内容之一。投标人应编制递交完整的施工组织设计。

2、施工组织设计编制要求：

2.1编制施工组织设计的基本宗旨是按照工程施工的基本规定、施工工艺规律和经营管理规律制定科学合理的组织方案、施工方案、合理安排施工工序和进度计划，有效利用施工场地，优化配置和节约使用人力、机械、物力、资金、技术等生产要素，协调各方面的工作，使竞争取胜，经营科学有效，施工有计划、有节奏、能够保证质量、进度、安全、文明，取得良好的经营效益、社会效益和环境效益。

2.2编制时应结合工程特点和施工条件，体现“全面性”、“可行性”、“针对性”。

2.3施工组织设计除采用文字表述外，还应附相关图表。附表见后页。

## 六、拟投入的主要施工机械设备表

{招标工程项目名称}        工程

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

劳动力计划表                                                                                                                                                       {招标工程项目名称}         工程                         单位： 人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。

2.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

## 七、计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2. 施工进度表可采用网络图表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

3. 施工进度计划应与施工组织设计相适应。

## 八、施工总平面图

投标人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

## 九、项目管理机构配备情况表

{招标工程项目名称}         工程

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 已承担在建 工 程 情 况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定承担违约责任。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 十、项目经理简历表

{招标工程项目名称}         工程

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |  |  |  |
| 项目经理资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或已 完 |  | 工程质量 |

## 十一、项目技术负责人简历表

{招标工程项目名称}         工程

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或 已 完 |  |  | 工程质量 |

## 十二、项目管理机构配备情况辅助说明资料

{招标工程项目名称}         工程

注：1.辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

2.项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本投标文件一起装订）。

- 第四章   合同示范文本

参照建设部、国家工商行政管理局编制的《建设工程施工合同（示范文本）》GF—1999—0201制定合同文本

第五章  绿化养护要求

- 一、总体要求

1.1  绿化养护必须由相对固定且具有一定专业技能的人员来承担，中标人应严格按照投标文件中人员配备承诺向招标人上报管理人员的联系方式等，以便于绿化管理。

1.2  中标方应具有绿化养护工作必须的工具和设备，以及固定的办公场所。

1.3  养护后的绿地应环境整洁美观、绿地无杂草、病虫害及枯枝败叶等垃圾，植物生长旺盛，绿化设施及景观设施完好。

- 二、养护要求

2.1  灌溉：应派专人进行绿化灌溉，节约用水，灌溉时必须要有人巡守；绿化灌溉要一次浇透，浇水水流不能过急，土壤板结的绿地应进行松土，以防止地表径流；绿地严禁长时间积水,应及时排除，以避免造成水涝；中标人中标后，应根据不同的环境条件、季节差异和植物生长情况确定绿地灌溉浇水量。

2.2  病虫害防治：中标人应按照行业规范作好养护范围内所有树木春秋两季的树木涂白，要求涂白茬口整齐一致。做好植物病虫害的预测和防治工作。

2.3  施肥

植物种植前要求中标人对绿地施放基肥，各类绿地应以施放有机肥为主，有机肥应腐熟后施用。

2.4  修剪：中标人应对养护范围内的行道树、花灌木、绿篱色块、草坪等植物进行修剪、行道树注重对枯死枝、病虫枝、扭伤枝进行修剪，剪口要平整，涂抹保护剂。绿篱、地被修剪应促其分枝，并保证色块色带线条整齐、图案清晰、绿篱新芽长度超过修剪线条10cm必须进行修剪。

2.5  植物保护：每年的过冬，均需对行道树进行抗冻处理（根际培土、主干包扎），并在树木休眠期内，进行扶正。对树体上出现的伤口应清理后用药剂消毒，涂保护剂或抹灰膏，做到早治，防止扩大；做好乔木抗风暴的预防工作，根据树木的实际情况，采取立支柱、绑扎、加土、扶正、梳枝等措施。

2.6  对于树木自生成长或对其修剪出现的枯枝败柳要及时修整。

附件1：生态环境研究中心园区绿化苗木表；

附件2：生态环境研究中心园区绿化工程施工图纸（电子版）。